Техническое задание
на разработку multi-tenant AI платформы

Backend API на Python + админский Frontend на React/Vite
под реализацию в Cursor или Claude Code

Назначение документа Зафиксировать улучшенное ТЗ для MVP и ближайшего расширения. Дать Cursor/Claude Code конкретные этапы работ, ожидаемый результат и структуру проекта. Снизить риск архитектурных переделок: заложить multi-tenant isolation, логирование, наблюдаемость и безопасность с первого этапа.

| Проект | Multi-tenant AI platform / AI shell per tenant |
| --- | --- |
| Цель MVP | Изолированная работа с LLM по tenant, чат, логи, настройки оболочки, tools, KB, memory |
| Технологии | Python 3.12+, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy 2.x, Alembic, React, Vite, TypeScript |
| Целевая среда | Docker Compose для локального запуска, расширяемость под production |

# 1. Цели и границы проекта

Создать платформу, где каждый tenant работает в собственной изолированной AI-оболочке.

Для каждого tenant должны быть независимыми: настройки LLM, API keys, память, база знаний, tools, чаты, сообщения, журналы запросов.

Система должна иметь админский web-интерфейс и API для работы от имени tenant по ключу.

# 2. Бизнес-сценарии

Администратор входит в панель по login/password и управляет tenants.

Для выбранного tenant администратор задает provider, model, prompt, rules, температуру, лимиты контекста, tools, KB и memory.

Из панели можно открыть список чатов tenant, вести чат с LLM и просматривать детальные логи вызовов.

Если описание чата пустое, после первого осмысленного сообщения генерируется короткое summary темы разговора и сохраняется в chat.description.

# 3. Ключевые архитектурные принципы

| Пункт | Описание |
| --- | --- |
| Multi-tenant isolation | Любая tenant-scoped сущность обязана содержать tenant_id. Любая выборка, модификация и LLM pipeline обязаны жестко фильтроваться по tenant_id. |
| Async-first | Backend строить на async FastAPI + async SQLAlchemy + async httpx. Сразу заложить connection pooling, timeouts и retries. |
| Provider abstraction | Все провайдеры LLM должны работать через единый контракт адаптера, чтобы можно было без рефакторинга подключать новые движки. |
| Observability by design | Логи, корреляционные идентификаторы, health-checks, метрики и audit trail нужно закладывать в MVP, а не добавлять позже. |
| Безопасность по умолчанию | Секреты хранятся защищенно, в логах редактируются, tenant keys не показываются повторно целиком, пароли только в hash. |

# 4. Пользователи и роли (RBAC)

| Роль | Права |
| --- | --- |
| superadmin | Видит и управляет всеми tenants, пользователями, ключами, логами, настройками и аудитом. |
| tenant_admin | Работает только в границах одного tenant: shell config, keys, tools, KB, memory, chats, logs. |
| readonly_auditor | Просмотр логов, чатов и конфигурации без права изменения. |
| service_api_client | Работа только через tenant API key; нет доступа к административным настройкам UI. |

# 5. Требования к секретам и ключам

Tenant API key используется для доступа к tenant API через Authorization: Bearer <key> или X-API-Key: <key>.

Полный ключ показывается только в момент создания. Далее хранится key_hash и короткий prefix для отображения.

Provider API keys хранятся в защищенном виде. В логах, UI и API выдаче отображаются только masked значения.

Поддержать создание, деактивацию, истечение срока действия и ротацию ключей.

# 6. Сущности данных

| Сущность | Ключевые поля |
| --- | --- |
| AdminUser | login, password_hash, role, is_active, created_at, updated_at |
| Tenant | name, slug/code, description, is_active, created_at, updated_at, deleted_at |
| TenantApiKey | tenant_id, name, key_prefix, key_hash, expires_at, last_used_at, is_active |
| TenantShellConfig | provider_type, provider_base_url, provider_api_key(enc), model_name, system_prompt, rules_text, temperature, max_context_messages, max_tokens, summary_model_name, memory_enabled, knowledge_base_enabled, tools_policy |
| TenantShellConfigVersion | tenant_id, changed_by, changed_at, previous_payload_json, new_payload_json, comment |
| TenantTool | tenant_id, name, description, schema/config_json, type, is_active |
| KnowledgeBaseDocument | tenant_id, title, source_type, content, metadata_json, is_active |
| MemoryEntry | tenant_id, chat_id(nullable), memory_type, content, metadata_json, priority, is_pinned, expires_at |
| Chat | tenant_id, title, description, status, created_by, created_at, updated_at, archived_at |
| Message | tenant_id, chat_id, role, content, metadata_json, prompt_tokens, completion_tokens, total_tokens, latency_ms, status |
| LLMRequestLog | tenant_id, chat_id, message_id, provider_type, model_name, raw/normalized request+response, status, error_text, latency, TTFT, tokens, size bytes, tool calls, finish_reason, estimated_cost |
| AdminAuditLog | actor_id, actor_role, action, resource_type, resource_id, tenant_id(nullable), before_json, after_json, created_at |

# 7. Политика хранения и жизненного цикла данных

Использовать soft delete для Tenant, Chat, Tool, KB document, MemoryEntry. Поля: deleted_at, deleted_by.

Для raw LLM payload logs предусмотреть retention policy с конфигурацией срока хранения.

Кратковременная память может иметь TTL; долгосрочная и эпизодическая память — без TTL по умолчанию.

Нужно предусмотреть экспорт/импорт tenant-конфигурации и клонирование tenant setup.

# 8. LLM pipeline

Проверить контекст доступа и tenant.

Загрузить TenantShellConfig и активные tenant-scoped tools.

Получить последние N сообщений чата согласно max_context_messages.

Подмешать system prompt, rules, memory, релевантные KB записи и definitions tools.

Сформировать normalized request payload и raw provider payload.

Отправить запрос в выбранный provider/model.

Сохранить user message, assistant message и LLMRequestLog.

Если chat.description пустой, сделать отдельный summary-вызов или lightweight internal summarize step и сохранить краткое описание.

Вернуть клиенту финальный ответ или stream.

Важно для pipeline Endpoint отправки сообщения обязан поддерживать idempotency_key, чтобы повторная отправка не создавала дубликаты messages и logs. Если включен streaming, нужно логировать как минимум time_to_first_token_ms и full_latency_ms. Нужно сохранять также effective context stats: число messages, число memory items, число KB items, число tools.

# 9. Поддержка провайдеров LLM

| Провайдер | Требование |
| --- | --- |
| OpenAI-compatible | Работа через base_url + api_key, поддержка chat completions и опционально streaming. |
| Deepseek-compatible | Адаптер с нормализацией отличий формата при необходимости. |
| Ollama | Локальный endpoint, поддержка list models, healthcheck, chat completion и streaming при доступности. |

Реализовать единый интерфейс адаптера: chat_completion, chat_completion_stream, summarize, list_models, healthcheck, normalize_usage, normalize_error, normalize_tool_calls.

Ошибки провайдера должны приводиться к единому типу ошибок сервиса.

При отсутствии usage у провайдера должна быть предусмотрена эвристика или null-safe обработка.

# 10. Memory, Knowledge Base и Tools

| Компонент | Поведение |
| --- | --- |
| Short-term memory | Последние сообщения чата; основной источник недавнего контекста. |
| Long-term memory | Стабильные факты tenant или чата, которые нужно подмешивать длительно. |
| Episodic memory | Выжимки по прошлым сессиям, ключевые события и summary. |
| Knowledge Base | CRUD документов tenant. На MVP допустим простой retrieval по правилам и фильтрам; архитектура должна быть готова к RAG. |
| Tools | Набор tenant-scoped tools. Как минимум нужно хранить schema, передавать в модель и логировать tool calls. Полноценное исполнение tools — опционально для MVP. |

Каждый LLM log должен фиксировать, какие memory entries и какие KB документы вошли в контекст.

Добавить приоритеты memory и флаг pinned.

Добавить лимиты: max KB docs/chunks per request, max tools per tenant, max message length.

# 11. Backend API: обязательные группы endpoints

| Группа | Endpoints |
| --- | --- |
| Admin auth | POST /api/admin/auth/login, POST /logout, GET /me |
| Tenants | GET/POST /api/admin/tenants, GET/PATCH/DELETE /api/admin/tenants/{tenant_id} |
| Tenant API keys | GET/POST /api/admin/tenants/{tenant_id}/keys, PATCH/DELETE, POST rotate |
| Shell config | GET/PUT /api/admin/tenants/{tenant_id}/shell, POST test-connection, GET models(optional) |
| Tools | CRUD /api/admin/tenants/{tenant_id}/tools |
| Knowledge Base | CRUD /api/admin/tenants/{tenant_id}/kb |
| Memory | CRUD /api/admin/tenants/{tenant_id}/memory + filters memory_type/chat_id |
| Chats | CRUD /api/tenants/{tenant_id}/chats |
| Messages | GET /messages, POST /messages для отправки в LLM |
| LLM logs | GET list + GET detail с фильтрами provider/model/status/chat/date/has_tool_calls |
| Admin audit | GET /api/admin/audit с фильтрами actor/action/resource/date |

Все list endpoints должны поддерживать pagination, sorting, filtering и total_count.

Для logs, chats и messages требуется полнотекстовый/полевой поиск по ключевым полям.

Нужны batch operations там, где это полезно: деактивация ключей, архивирование чатов, bulk import KB документов.

# 12. Frontend: обязательные экраны и поведение

| Экран | Назначение |
| --- | --- |
| Login | Вход по login/password, обработка ошибок, хранение сессии/JWT. |
| Dashboard | Сводка по tenants, быстрый переход в настройки и логи. |
| Tenant list | Таблица tenants с фильтрами, сортировкой и действиями. |
| Tenant detail | Вкладки: General, API Keys, Shell Settings, Tools, Knowledge Base, Memory, Chats, Logs. |
| Chat page | Список чатов, лента сообщений, ввод сообщения, streaming indicator, tenant-aware UI. |
| Logs page | Таблица логов + detail view с raw/normalized payloads и техническими метриками. |

Поддержать light/dark theme.

При переключении tenant данные другого tenant не должны быть доступны и не должны оставаться в кеше UI.

Для Shell Settings нужен удобный редактор prompt/rules и отдельный JSON/schema editor для tools config.

Для форм редактирования обязателен dirty state и предупреждение о несохраненных изменениях.

Добавить Chat debug panel: effective system prompt, selected messages, injected memory, injected KB context, available tools, normalized request payload.

# 13. Логи, метрики и наблюдаемость

| Слой | Требование |
| --- | --- |
| Raw logs | Сохранять request/response payloads после redaction секретов. |
| Normalized telemetry | Хранить prompt_tokens, completion_tokens, total_tokens, estimated_cost, latency_ms, TTFT, request_size_bytes, response_size_bytes, finish_reason, tool_calls_count. |
| Correlation | Каждый запрос должен иметь request_id/correlation_id для трассировки через backend и provider adapter. |
| Health | Нужны /health, /ready и при возможности metrics endpoint. |
| Audit trail | Фиксировать административные действия и чувствительные изменения конфигурации. |

Для логов нужно отображать и фильтровать estimated cost по provider/model.

Нужно предусмотреть rate limits и quotas: requests/minute, parallel requests, tokens/day, storage limits per tenant.

Structured logs должны быть пригодны для последующего подключения ELK/Grafana/Prometheus/OpenTelemetry.

# 14. Безопасность

Пароли только в hash.

Секреты шифровать или иным образом защищать at rest.

Ключи и токены не возвращать целиком после сохранения.

В логах редактировать secrets, passwords, provider API keys, session tokens.

Добавить rate limiting на auth endpoints.

CORS и trusted hosts должны конфигурироваться через env.

Нельзя допускать cross-tenant data leakage ни на уровне ORM, ни на уровне сервисов, ни на уровне фронтенд-кеша.

# 15. Нефункциональные требования

Чистая модульная архитектура: api / schemas / models / repositories / services / providers / core.

Alembic migrations обязательны; без ручного schema drift.

Unit tests и integration tests для основных сценариев.

Dockerfile для backend и frontend, docker-compose.yml для локального запуска.

README и .env.example обязательны.

Проект должен быть готов к расширению под очереди, RAG, embeddings, streaming и полноценное выполнение tools.

# 16. Конкретные задания для Cursor / Claude Code

Ниже задачи сформулированы так, чтобы агент мог выполнять их поэтапно и выдавать проверяемый результат.

## Этап 1. Инициализация проекта

Создай монорепозиторий с папками backend и frontend.

Настрой backend на FastAPI + SQLAlchemy 2.x + Alembic + PostgreSQL.

Настрой frontend на React + Vite + TypeScript + Router + TanStack Query.

Добавь Dockerfile для backend/frontend и docker-compose.yml с PostgreSQL.

Сгенерируй .env.example и базовый README с инструкцией запуска.

## Этап 2. База данных и модели

Создай SQLAlchemy модели для всех сущностей из раздела 6.

Добавь soft delete поля там, где требуется.

Создай начальную Alembic migration.

Подготовь seed для admin пользователя и демонстрационного tenant.

## Этап 3. Безопасность и доступ

Реализуй admin auth с login/password и ролью superadmin.

Реализуй RBAC middleware/dependencies.

Реализуй Tenant API key lifecycle: create, rotate, revoke, verify.

Добавь redaction utility для логов и защищенное хранение секретов.

## Этап 4. Core backend services

Реализуй CRUD endpoints для tenants, keys, shell config, tools, KB, memory, chats.

Для list endpoints сделай pagination, sorting, filtering, total_count.

Добавь audit log для административных действий.

Добавь versioning для TenantShellConfig.

## Этап 5. LLM provider layer

Создай абстрактный BaseProvider и реализации OpenAI-compatible, Deepseek-compatible, Ollama.

Реализуй методы healthcheck, list_models, chat_completion, summarize, normalize_usage, normalize_error.

Сделай service-слой LLM pipeline со сборкой prompt/context.

## Этап 6. Chat и логирование

Реализуй POST messages endpoint с idempotency_key.

Сохраняй user message, assistant message и LLMRequestLog.

Реализуй auto-summary для chat.description при пустом описании.

Сохраняй tokens, latency, TTFT, bytes, tool_calls_count, finish_reason, estimated_cost.

## Этап 7. Frontend admin panel

Сделай Login, Dashboard, Tenant list, Tenant detail tabs, Chat page, Logs page.

Поддержи light/dark theme.

Добавь editor для prompt/rules и JSON editor для tool config.

Сделай просмотр логов: таблица + detail view.

Сделай Chat debug panel.

## Этап 8. Тесты и polishing

Покрой unit tests сервисы безопасности, провайдеры и логирование.

Покрой integration tests auth, CRUD, chat send, log creation.

Проверь tenant isolation тестами.

Приведи код к единому стилю, настрой lint/format/type check.

# 17. Acceptance criteria

Можно войти в админку.

Можно создать tenant и tenant API key.

Можно настроить shell config, tools, KB и memory.

Можно отправить сообщение в LLM от имени tenant и получить ответ.

Описание нового чата автоматически заполняется кратким summary, если было пустым.

Каждый вызов LLM попадает в логи и содержит технические метрики.

В UI можно просматривать список логов и детали лога.

При переключении tenant данные другого tenant недоступны.

Проект запускается локально через docker-compose.

Есть README, .env.example, миграции и базовые тесты.

# 18. Готовые промпты для Cursor / Claude Code

## 18.1. Основной промпт на генерацию проекта

Сгенерируй production-like fullstack проект multi-tenant AI platform. Стек backend: Python 3.12+, FastAPI, async SQLAlchemy 2.x, Alembic, PostgreSQL, Pydantic v2, httpx. Стек frontend: React, Vite, TypeScript, React Router, TanStack Query. Ключевые требования: - Жесткая tenant isolation на уровне БД, API, сервисов и UI-кеша. - Роли: superadmin, tenant_admin, readonly_auditor, service_api_client. - Сущности: AdminUser, Tenant, TenantApiKey, TenantShellConfig, TenantShellConfigVersion, TenantTool, KnowledgeBaseDocument, MemoryEntry, Chat, Message, LLMRequestLog, AdminAuditLog. - Provider abstraction: OpenAI-compatible, Deepseek-compatible, Ollama. - POST отправки сообщения должен поддерживать idempotency_key. - Реализовать auto-summary для chat.description, если description пустой. - Реализовать логирование request/response payloads с redaction секретов, tokens, latency, TTFT, bytes, tool calls, finish_reason, estimated_cost. - Реализовать CRUD tenants, keys, shell, tools, KB, memory, chats, messages, logs. - Реализовать UI: Login, Dashboard, Tenant list, Tenant detail tabs, Chat page, Logs page. - Поддержать light/dark theme. - Сделать docker-compose, .env.example, README, migrations, tests. Работай поэтапно: сначала структура репозитория и базовая инфраструктура, потом модели и миграции, затем auth/RBAC, затем CRUD, затем providers/LLM pipeline, затем frontend, затем tests и polishing. Не складывай все в один файл. Делай модульную архитектуру и показывай список созданных файлов на каждом этапе.

## 18.2. Промпт на доработку backend после базовой генерации

Доработай backend под требования enterprise-like multi-tenant AI platform: 1) добавь AdminAuditLog; 2) добавь TenantShellConfigVersion; 3) добавь list pagination/sorting/filtering; 4) добавь tenant isolation tests; 5) добавь idempotency_key на POST messages; 6) добавь redaction и masking для логов; 7) добавь health/ready endpoints; 8) добавь estimated_cost и TTFT в LLMRequestLog; 9) добавь test-connection endpoint для shell config; 10) подготовь backend к streaming responses.

## 18.3. Промпт на доработку frontend

Доработай frontend admin panel: - Tenant detail page сделать с вкладками General, API Keys, Shell Settings, Tools, Knowledge Base, Memory, Chats, Logs. - Добавить light/dark theme. - Добавить dirty state и unsaved changes guard на формы. - Для Shell Settings сделать удобный prompt/rules editor. - Для logs сделать таблицу и detail view с raw/normalized payloads. - Для chat сделать debug panel: effective prompt, selected messages, memory, KB, tools, normalized request. - При переключении tenant очищать и изолировать query cache.

# 19. Рекомендуемая структура проекта

backend/ app/ api/ admin/ tenant/ core/ models/ schemas/ repositories/ services/ auth/ tenants/ providers/ llm/ tools/ kb/ memory/ chats/ logs/ audit/ providers/ base.py openai_compatible.py deepseek_compatible.py ollama.py main.py alembic/ tests/ frontend/ src/ app/ pages/ components/ features/ auth/ tenants/ shell/ tools/ kb/ memory/ chats/ logs/ shared/ api/ ui/ hooks/ theme/ utils/ public/

Рекомендация по работе с Cursor Лучше давать агенту задачи по этапам 1–8, а не одной огромной командой. После каждого этапа просить: список файлов, краткое описание сделанного, что осталось, и что нужно проверить руками. После генерации backend отдельно попросить написать integration tests на tenant isolation и message send flow.